ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych oraz wyposażenie pracowni przy realizacji inwestycji:

Przebudowa istniejących budynków usługowych na potrzeby

Centrum Integracji Społecznej w Elblągu

finansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

# Nr postępowania: 2/CIS/9.2/2017

# Nazwa (firma) i adres Zamawiającego.

# Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

# ul. Związku Jaszczurczego 17

# 82-300 Elbląg

# Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych oraz wyposażenie pracowni przy realizacji inwestycji: Przebudowa istniejących budynków usługowych na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Elblągu.

Niniejsze zamówienie udzielane jest przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu Przebudowa istniejących budynków usługowych na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Elblągu.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

2.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych oraz dostarczenie wyposażenia pracowni przy realizacji inwestycji: Przebudowa istniejących budynków usługowych na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Elblągu.

Zakres prac budowlanych:

- demontaż i odtworzenie ścian fundamentowych;

- demontaż i odtworzenie ścian zewnętrznych wg. nowej technologii, z zachowaniem detalu architektonicznego;

- demontaż i odtworzenie ścian wewnętrznych wg. nowej technologii;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku;

- wykonanie izolacji termicznej budynku;

- wymiana stropów drewnianych na żelbetonowe;

- budowana wewnętrznej żelbetonowej klatki schodowej;

- budowa szybu windowego;

- wymiana konstrukcji dachu i jego pokrycia z zachowaniem formy dachu i pokrycia z ceramiki;

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

- wymiana stolarki drzwiowej garażu;

- skucie tynków i ich ponowne wykonanie w garażu;

- remont elementów konstrukcji dachu garażu;

- wymiana pokrycia dachu garażu;

- wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych oraz dachu garażu;

- wykonanie instalacji wewnętrznych i przyłączeń;

- wykonanie zagospodarowania terenu.

Ponadto należy wykonać roboty wykończeniowe we wszystkich pomieszczeniach.

Szczegółowy zakres prac jest określony w załączniku nr 5 – projekt budowlany

Demontaż ścian, pokrycia z ceramiki dachu budynku oraz elementów drewnianych musi zostać przeprowadzony w sposób umożliwiający wykorzystanie ww materiałów przez Zamawiającego do celów reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wyszczególnienie wyposażenia poszczególnych pracowni:

Pracownia kreatywna/rękodzieło:

- piła ukośna (szt. 1)

- szlifierka stołowa taśmowa (szt. 1)

- wiertarka kolumnowa stołowa (szt. 1)

- pilarka tarczowa ręczna (szt. 1)

- pilarka tarczowa stołowa (szt. 1)

- okleiniarka ręczna (szt. 1)

- frezerka górnowrzecionowa (szt. 1)

- regały metalowe – 2130x900x450 (szt. 5)

- krzesła (szt. 4)

Pracownika naprawy sprzętu turystyczno-rekreacyjnego

- stoły warsztatowe 1840x775x915 (szt. 1)

- stół narzędziowo-warsztatowy (szt. 1)

- serwisowy stojak rowerowy (szt. 4)

- centrownica do kół (szt. 2)

- szafka narzędziowa z podstawowym wyposażeniem (szt. 1)

- regały metalowe 2130x1000x300 (szt. 6)

Pracownia społeczna (sklep społeczny z zapleczem i sortownią)

- regały metalowe 2130x1000x500 (szt. 14)

- regały metalowe 2130x500x500 (szt. 2)

- stoły warsztatowe 1840x775x995 (szt. 2)

- regały metalowe 2130x1000x400 (szt. 10)

- regały metalowe 2130x900x400 (szt. 2)

- stoły warsztatowe 1840x775x995 (szt. 5)

- krzesła produkcyjne (szt. 12)

- lodówka (szt. 1)

- chłodziarka (szt. 1)

- zmywarko-wyparzarka gatronomiczna (szt. 1)

- ekspres do kawy (szt. 1)

- mikrofalówka (szt. 1)

- kasa fiskalna (szt. 2)

- oprogramowanie do sprzedaży (szt. 2)

- regały ekspozycyjne (szt. 5)

- zabudowa kuchenna (szt. 1)

- stoły (szt. 2)

- krzesła (szt. 9)

- zabudowa/lada (szt. 1)

Pracownie biurowe i sale zajęć

- stół z 4 krzesłami (komplet 1)

- lodówka (szt. 1)

- zabudowa kuchenna (szt. 1)

- zmywarka (szt. 1)

- szafa dwudrzwiowa (szt. 3)

- biurka (szt. 4)

- krzesła obrotowe (szt. 4)

- szafa pod zabudowę (mb 5)

- szafka pod urządzenie wielofunkcyjne (szt. 1)

- urządzenie wielofunkcyjne (szt. 1)

- regał 90 (szt. 1)

- biurko krawieckie z szufladą (szt. 2)

- laptop (szt. 2)

- oprogramowanie komputerowe (szt. 2)

- telefon bezprzewodowy (szt. 2)

- projektor multimedialny (szt. 1)

- fax (szt. 1)

- niszczarka do dokumentów (szt. 1)

- laminarka (szt. 1)

- gilotyna (szt. 1)

- szafa pod zabudowę (mb 3,5)

- stolik okrągły (średnica 750) (szt. 1)

- rzutnik podwieszany (szt. 1)

Pracownia pokoi gościnnych

- zabudowa kuchenna (komplet 1)

- stół/blat (szt. 1)

- krzesło (szt. 2)

- lodówka (szt. 1)

- łóżko jednoosobowe (szt. 12)

- biurko/stolik (szt. 5)

- krzesło (szt.14)

- szafki nocne (szt. 12)

- szafa dwudrzwiowa (szt. 5)

- komoda dwudrzwiowa (szt. 4)

Szczegółowa specyfikacja wyposażenia pracowni stanowi załącznik nr 6.

2.2 Zamawiający informuje, że zamówienie polegające na: „Przebudowie istniejących budynków usługowych na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Elblągu” będzie realizowane przy udziale środków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Elbląskie Centrum Integracji Społecznej”.

2.3 Wykonanie prac budowlanych i wykończeniowych realizowane będzie w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Euro-Projekt Grzegorz Latecki, ul. Stanisława Sulimy 1, 82-300 Elbląg.

2.4 Wykonawca udzieli gwarancji na cały przedmiot zamówienia na okres min. 36 miesięcy.

2.5 Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia na dzień zawarcia umowy jako załącznika polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu skutków działalności Wykonawcy.

2.6 Wykonawca w ramach swojego budżetu uwzględni koszty osobowe, koszty materiałów i inne koszty konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia.

2.7 Wykonawca musi posiadać kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych.

2.8 Wykonawca musi posiadać zdolności osobowe i techniczne do realizacji postanowień umowy w tym między innymi do rozliczania kosztów realizowanych robót oraz dokonanych płatności, gwarancji, ubezpieczeń.

2.9 Wszystkie używane urządzenia i materiały dostarczone i stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać stosowne świadectwa i certyfikaty wymagane przepisami,  dokumentacją projektową i w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

2.10 Wykonawca musi uczestniczyć w naradach technicznych i spotkaniach organizowanych przez Inżyniera Kontraktu.

2.11 Wykonawca przed  zleceniem części robót podwykonawcom jest zobligowany do uzyskania na to zgody Inżyniera Kontraktu.

2.12 Wykonawca przed wykonaniem ew. prac dodatkowych jest zobligowany do uzyskania zgody Inżyniera Kontraktu. Ponadto wszystkie poprawki do dokumentacji projektowej muszą być przedkładane i akceptowane przez Inżyniera Kontraktu.

2.13 Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia harmonogramu robót budowlanych i wykończeniowych, który zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego. Wszelkie zmiany w harmonogramie wymagają zgody Zamawiającego, udzielonej w formie pisemnej.

Zaleca się Wykonawcy zapoznanie się z obiektem stanowiącym przedmiot zamówienia, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

# Termin wykonania zamówienia.

Planowany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy na jego realizację do 30. listopada 2018 r.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany/przesunięć terminu. Nowy termin ustalony będzie w porozumieniu z Wykonawcą.

# Warunki udziału w postępowaniu.

- Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

  - Dysponować adekwatnym potencjałem i posiadać odpowiednie zasoby rzeczowe i ludzkie (średnie zatrudnienie stanowi 50 pracowników fizycznych w okresie ostatnich 3 lat) umożliwiające realizację zamówienia wg specyfikacji Zamawiającego we wskazanym terminie.

  - Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia, wykazując że w okresie ostatnich 3 lat wykonał co najmniej 2 roboty budowlane, o wartości min. 3 mln zł,  polegające na przebudowie lub remoncie obiektów budowlanych, z których co najmniej 1 jest o charakterze usługowym/użyteczności publicznej w zakresie analogicznym do zakresu robót wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, w tym m.in. renowacja/remont/przebudowa ścian o powierzchni min. 500 m2 (w budynku wpisanym do rejestru zabytków). Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca złoży wraz z ofertą:

- oświadczenie o posiadaniu adekwatnych zasobów rzeczowych i ludzkich, zgodnych z wymaganiami określonymi w Zapytaniu Ofertowym;

- wykaz (zgodnie z Zał. nr 3 do Zapytania Ofertowego) wykonanych co najmniej 2 robot budowlanych w okresie ostatnich 3 lat (termin liczony będzie od momentu zakończenia realizacji zamówienia, które zostanie wykazane przez Wykonawcę) z wyszczególnieniem tytułu wykonanego zamówienia, zakresu wykonanych prac, terminu wykonania oraz podmiotu dla którego prace były wykonane. Załącznikiem do wykazu powinny być referencje podmiotów wykazanych w wykazie, na rzecz których Wykonawca realizował prace remontowe i wykończeniowe.

    - Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

  - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

# Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków.

Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie 4 wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

- Ad. 4.1.1) Oświadczenie o dysponowaniu adekwatnym potencjałem - zasobami rzeczowymi i ludzkimi umożliwiającymi realizację zamówienia wg specyfikacji Zamawiającego we wskazanym terminie;

- Ad. 4.1.2) Wykaz co najmniej 2 zrealizowanych usług budowlanych w okresie ostatnich 3 lat (Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego). Załącznikiem do wykazu powinny być referencje podmiotów wykazanych w wykazie, na rzecz których Wykonawca realizował prace remontowe i wykończeniowe.;

- Ad. 4.2 Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (punkt 6. Załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego).

# Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia.

Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w PLN.

# Opis sposobu przygotowania oferty.

- Wymagania podstawowe.

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

  - Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa  wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

  - Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego zapytania. Odpowiedź zostanie wysłana do wykonawcy zadającego pytanie oraz zamieszczona na stronie internetowej www.eswip.pl Wyjaśnienia zamieszczane na stronie internetowej nie będą zdradzać, wskazywać ani identyfikować podmiotu zadającego pytanie. Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym niż 1 dzień przed terminem składania ofert.

  - Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych wyjaśnień.

  - Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień, wycofań.

- Forma oferty.

- Oferta może być złożona w formie: w jednej z następujących form: faksem, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną (skan) lub osobiście (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego).

- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

  - Zawartość oferty.

Kompletna oferta musi zawierać:

- Wypełniony formularz oferty – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego;

- Pełnomocnoctwo – w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inna osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy;

- Dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy;

- Dokumenty wymienione w punkcie 5 niniejszego zapytania ofertowego:

- a) Oświadczenie o dysponowaniu adekwatnym potencjałem oraz zasobami rzeczowymi i ludzkimi umożliwiającymi realizację zamówienia wg specyfikacji Zamawiającego we wskazanym terminie;

- Wykaz co najmniej 2 zrealizowanych usług budowlanych w okresie ostatnich 3 lat (Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego). Załącznikiem do wykazu powinny być referencje podmiotów wykazanych w wykazie, na rzecz których Wykonawca realizował prace remontowe i wykończeniowe;

- Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (w treści oferty).

# Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Arkadiusz Jachimowicz – tel. 55 236 27 16, fax. 55 236 27 16, 605 404 972, e-mail: a.jachimowicz@eswip.pl.

# Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną na adres e-mail: m.bielawski@eswip.pl, faxem: 55 236 27 16, osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w siedzibie Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Elblągu przy ul. Związku Jaszczurczego 17, lub pocztą tradycyjną na adres: Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg, w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia | 11 grudnia 2017 roku | do godz. | 12.00 |
| --- | --- | --- | --- |

# Kryteria oceny ofert.

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

- Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria:

| Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- |
| Cena usługi* [C] | 70% | 70 pkt |
| Gwarancja [G] | 10% | 10 pkt |
| Okres realizacji [O] | 10% | 10 pkt |
| Klauzula społeczna [K] | 10% | 10 pkt |

- Zasady oceny kryterium "Cena" (C).

Punkty za kryterium cena będą obliczone wg poniższego wzoru

Najniższa cena brutto spośród badanych ofert

C   =  --------------------------------------------------------------  x  70 pkt

Cena brutto  badanej oferty

gdzie:

| Pi(C) | ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; |
| --- | --- |
| Cmin | najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; |
| Ci | cena oferty "i"; |
| Max (C) | maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena". |

- Zasady oceny kryterium " Gwarancja” (G):

Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 36 m-cy gwarancji na cały przedmiot zamówienia. Wykonawca, którego oferta nie podlega odrzuceniu, przedstawiający najdłuższy okres gwarancji (max. do 60 m-cy) otrzyma do 10 punktów w tym kryterium. Pozostali Wykonawcy otrzymają mniej punktów, proporcjonalnie do wskazanego okresu gwarancji.

Gwarancja badanej oferty (liczba godzin)

G1   =  -----------------------------------------------------------------------------  x  10 pkt

Gwarancja najkorzystniejszej oferty (liczba godzin)

- Zasady oceny kryterium " Okres realizacji” (O):

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w okresie 12 miesięcy. Wykonawca, którego oferta nie podlega odrzuceniu, przedstawiający krótszy okres realizacji zamówienia otrzyma punktację według następującego wzoru:

11 miesięcy – 5 pkt.

10 miesięcy – 10 pkt.

- Zasady oceny kryterium „Klauzula społeczna” (K):

W przypadku tego kryterium oceniana będzie deklaracja zatrudnienia przez Wykonawcę co najmniej 2 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

- bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

- osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

- innych osób niż wskazane powyżej, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym.

Kryterium będzie oceniane w oparciu o zasadę: zatrudni – nie zatrudni (na postawie oświadczenia Wykonawcy). Zamawiający przyzna 10 pkt. w tym kryterium tym Wykonawcom, którzy przedstawią oświadczeniu o zatrudnieniu do realizacji zamówienia co najmniej 2 osób, spełniających powyższe kryteria.

7. Ostateczna ocena punktowa oferty.

Ocena punktowa oferty będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom), który uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę, która posiada większe doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem postępowania.

- Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi Oferentami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.

# Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników.

- Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Sprawdzanie wiarygodności ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

- Ogłoszenie wyników postępowania.

Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie (a w przypadku jego na adres pocztowy wskazany w ofercie), nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert. Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego: www.eswip.pl

- Podpisanie umowy.

  - Po przeprowadzeniu postępowania Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. W przypadku, gdy wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą e-mailową wraz z informacją o wynikach postępowania.

- Zmiany w umowie mogą być dokonywane zgodnie z pkt. 6.5.2 ust. 17 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

# Odrzucenie Wykonawcy.

Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania:

- w przypadku nie spelniania warunków udziału w postępowaniu;

- w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;

- w przypadku przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.

# Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

# W niniejszym postępowaniu oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie/faksem/poprzez e-mail.

# Unieważnienie postępowania

# Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny m.in. z powodu nie otrzymania przez Stowarzyszenie dofinansowania na remont-adaptację przedmiotu zamówienia.

# Pozostałe informacje

# Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zostanie przekazana Oferentom (e-mail, fax lub pocztą), jak również zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego – www.eswip.pl.

# Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą oraz który spełni wymogi określone w Zapytaniu Ofertowym. O terminie zwarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą e-mailową wraz z informacją o wynikach postępowania

# Wykaz załączników do niniejszego zapytania.

Załącznikami do niniejszego zapytania są następujące wzory:

| l.p. | Oznaczenie Załącznika | Nazwa Załącznika |
| --- | --- | --- |
|  | Załącznik nr 1 | Wzór formularza oferty. |
|  | Załącznik nr 2 | Wzór umowy. |
|  | Załącznik nr 3 | Wykaz zrealizowanych usług |
|  | Załącznik nr 4 | Protokół odbioru przedmiotu zamówienia |
|  | Załącznik nr 5 | Projekt budowlany |
|  | Załącznik nr 6 | Specyfikacja wyposażenia pracowni |

Załącznik nr 1- wzór formularza oferty

##### OFERTA

##### ZŁOŻONA W ZAPYTANIU OFERTOWYM NA

Wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych oraz wyposażenia pracowni przy realizacji inwestycji:

Przebudowa istniejących budynków usługowych na potrzeby

Centrum Integracji Społecznej w Elblągu

finansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

| Nr postępowania: 2/CIS/9.2/2017 |  |
| --- | --- |

  - ZAMAWIAJĄCY:

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

ul. Związku Jaszczurczego 17

  - Elbląg

  - WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

- Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

  - zapoznałem się z treścią zapytania dla niniejszego zamówienia,

  - gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania;

  - wynagrodzenie za realizację robót budowlanych i wykończeniowych, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego wynosi brutto ..........................zł

(słownie:....................................................................);

  - akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania;

  - zrealizuję zamówienie w okresie ………. miesięcy.

- W przypadku udzielenia mi(nam) zamówienia zobowiązuję(emy) się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

- Oświadczam(y), że zapoznałem(zapoznaliśmy) się w sposób wystarczający 
i konieczny ze szczegółowym zakresem zamówienia zawartymi w Zapytaniu Ofertowym oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych.

- Oświadczam, iż nie jestem/jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub  osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)	uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)	posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c)	pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)	pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

7. Załącznikami do niniejszej oferty są:

          - dokument stwierdzający status prawny;

          - pełnomocnictwo – jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny

          - Dokumenty wymienione w punkcie 5 niniejszego zapytania ofertowego:

    - Wykaz co najmniej Wykaz co najmniej 2 zrealizowanych usług budowlanych w okresie ostatnich 3 lat – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego;

    - Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (w treści oferty).

………………… dnia…………………..                          …………………………….…

(czytelny podpis)

Załącznik nr 2 - wzór umowy

UMOWA

NR …………….........…………….

zawarta w dniu …………………….…….

w  ..............................................................

pomiędzy :

Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą w Elblągu, ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg, NIP: 578-10-91-298, REGON: 170301592, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000001316, zwaną dalej „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez  uprawnionych do łącznej reprezentacji:

Prezesa/ Wiceprezesa  Zarządu ……………………………………………………………..…

oraz

Wiceprezesa/ Członka  Zarządu ……………………………………………………………..…

a

…………………………………………………………………………………………..…,  zwanym dalej „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez …………………………………………..

( 1

- Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w trybie zasady konkurencyjności na wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych oraz wyposażenia pracowni przy realizacji inwestycji: Przebudowa istniejących budynków usługowych na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Elblągu.

- Niniejsza umowa jest finansowana środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

§ 2

- Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca Wykonawcy: wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych oraz wyposażenia pracowni przy realizacji inwestycji: Przebudowa istniejących budynków usługowych na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Elblągu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zwanego dalej „zleceniem”).

- Przedmiotem zlecenia jest wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych oraz wyposażenia pracowni przy realizacji inwestycji: Przebudowa istniejących budynków usługowych na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Elblągu tj.:

Zakres prac budowlanych:

- demontaż i odtworzenie ścian fundamentowych;

- demontaż i odtworzenie ścian zewnętrznych wg. nowej technologii, z zachowaniem detalu architektonicznego;

- demontaż i odtworzenie ścian wewnętrznych wg. nowej technologii;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku;

- wykonanie izolacji termicznej budynku;

- wymiana stropów drewnianych na żelbetonowe;

- budowana wewnętrznej żelbetonowej klatki schodowej;

- budowa szybu windowego;

- wymiana konstrukcji dachu i jego pokrycia z zachowaniem formy dachu i pokrycia z ceramiki;

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

- wymiana stolarki drzwiowej garażu;

- skucie tynków i ich ponowne wykonanie w garażu;

- remont elementów konstrukcji dachu garażu;

- wymiana pokrycia dachu garażu;

- wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych oraz dachu garażu;

- wykonanie instalacji wewnętrznych i przyłączeń;

- wykonanie zagospodarowania terenu.

Ponadto należy wykonać roboty wykończeniowe we wszystkich pomieszczeniach.

Wyszczególnienie wyposażenia poszczególnych pracowni:

Szczegółowy zakres prac budowlanych i wykończeniowych wynika z projektu budowlanego, stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

Pracownia kreatywna/rękodzieło:

- piła ukośna (szt. 1)

- szlifierka stołowa taśmowa (szt. 1)

- wiertarka kolumnowa stołowa (szt. 1)

- pilarka tarczowa ręczna (szt. 1)

- pilarka tarczowa stołowa (szt. 1)

- okleiniarka ręczna (szt. 1)

- frezerka górnowrzecionowa (szt. 1)

- regały metalowe – 2130x900x450 (szt. 5)

- krzesła (szt. 4)

Pracownika naprawy sprzętu turystyczno-rekreacyjnego

- stoły warsztatowe 1840x775x915 (szt. 1)

- stół narzędziowo-warsztatowy (szt. 1)

- serwisowy stojak rowerowy (szt. 4)

- centrownica do kół (szt. 2)

- szafka narzędziowa z podstawowym wyposażeniem (szt. 1)

- regały metalowe 2130x1000x300 (szt. 6)

Pracownia społeczna (sklep społeczny z zapleczem i sortownią)

- regały metalowe 2130x1000x500 (szt. 14)

- regały metalowe 2130x500x500 (szt. 2)

- stoły warsztatowe 1840x775x995 (szt. 2)

- regały metalowe 2130x1000x400 (szt. 10)

- regały metalowe 2130x900x400 (szt. 2)

- stoły warsztatowe 1840x775x995 (szt. 5)

- krzesła produkcyjne (szt. 12)

- lodówka (szt. 1)

- chłodziarka (szt. 1)

- zmywarko-wyparzarka gatronomiczna (szt. 1)

- ekspres do kawy (szt. 1)

- mikrofalówka (szt. 1)

- kasa fiskalna (szt. 2)

- oprogramowanie do sprzedaży (szt. 2)

- regały ekspozycyjne (szt. 5)

- zabudowa kuchenna (szt. 1)

- stoły (szt. 2)

- krzesła (szt. 9)

- zabudowa/lada (szt. 1)

Pracownie biurowe i sale zajęć

- stół z 4 krzesłami (komplet 1)

- lodówka (szt. 1)

- zabudowa kuchenna (szt. 1)

- zmywarka (szt. 1)

- szafa dwudrzwiowa (szt. 3)

- biurka (szt. 4)

- krzesła obrotowe (szt. 4)

- szafa pod zabudowę (mb 5)

- szafka pod urządzenie wielofunkcyjne (szt. 1)

- urządzenie wielofunkcyjne (szt. 1)

- regał 90 (szt. 1)

- biurko krawieckie z szufladą (szt. 2)

- laptop (szt. 2)

- oprogramowanie komputerowe (szt. 2)

- telefon bezprzewodowy (szt. 2)

- projektor multimedialny (szt. 1)

- fax (szt. 1)

- niszczarka do dokumentów (szt. 1)

- laminarka (szt. 1)

- gilotyna (szt. 1)

- szafa pod zabudowę (mb 3,5)

- stolik okrągły (średnica 750) (szt. 1)

- rzutnik podwieszany (szt. 1)

Pracownia pokoi gościnnych

- zabudowa kuchenna (komplet 1)

- stół/blat (szt. 1)

- krzesło (szt. 2)

- lodówka (szt. 1)

- łóżko jednoosobowe (szt. 12)

- biurko/stolik (szt. 5)

- krzesło (szt.14)

- szafki nocne (szt. 12)

- szafa dwudrzwiowa (szt. 5)

- komoda dwudrzwiowa (szt. 4)

Szczegółowa specyfikacja wyposażenia pracowni stanowi załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

- Przedmiot zlecenia ma być wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w Zapytaniu Ofertowym (i ewentualnymi wyjaśnieniami i zmianami do Zapytania) oraz zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę. Kopia Zapytania Ofertowego oraz jego wyjaśnień i zmian stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, natomiast kopia Oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zapytania Ofertowego a Ofertą Wykonawcy, przeważa treść Zapytania Ofertowego.

- Usługa zrealizowana będzie w okresie ……………………………………………..

- Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kompetencje/zasoby konieczne do realizacji przedmiotowej umowy.

§ 3

  - Za zrealizowanie całego zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy ogólną kwotę brutto  .................................... zł (słownie: .............................................) według cennika z Oferty.

  - Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, realizacji zamówienia.

  - Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji budowlanej oraz przedmiarów robót, jak również nieujęte  w przedmiarach robót, a niezbędne do wykonania zadania, tj.: obsługę i inwentaryzację geodezyjną wykonywanych robót, roboty przygotowawcze, porządkowe, utrzymanie zaplecza i terenu budowy, (dostawa wody, usuwanie ścieków, wywóz śmieci, organizacja zaplecza socjalnego, oświetlenie, zasilanie w energię elektryczną, telefon, dozorowanie, itp.), koszty dopuszczenia do czynnych urządzeń oraz wyposażenia budowli w instalacje i urządzenia techniczne zapewniające możliwość korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, koszty wywozu i utylizacji odpadów powstałych 
w wyniku realizacji robót, jak również wszelkich opłat związanych z odbiorem robót oraz dopuszczeniem inwestycji do użytkowania, np. opłat za czynności odbiorowe itp.

  - Wykonane roboty będą rozliczane obmiarem powykonawczym, tj. za wykonane roboty Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w następujący sposób:

- dla pozycji ujętych w kosztorysie ofertowym, dla których ilość wykonanych jednostek przedmiarowych nie uległa zmianie w stosunku do pierwotnie ujętych w kosztorysie ofertowym – zgodnie z kosztorysem ofertowym,

- dla pozycji ujętych w kosztorysie ofertowym, dla których ilość wykonanych jednostek przedmiarowych zmniejszyła się lub zwiększyła w stosunku do pierwotnie ujętych w kosztorysie ofertowym – zgodnie z obmiarem powykonawczym, z zastosowaniem cen jednostkowych  z kosztorysu ofertowego,

- za roboty niewykonane, objęte kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, wynagrodzenie nie przysługuje.

§ 4

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Umowy, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu aktualnej polisy ubezpieczeniowej obejmującej odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub użytkowania mienia, związanej z przedmiotem zamówienia (OC deliktowo – kontraktowa).

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej na okres od dnia rozpoczęcia do dnia ukończenia robót przedłużony o  1 miesiąc, obejmującego:

- ubezpieczenie robót, urządzeń i sprzętu budowlanego do wysokości 100% umownego wynagrodzenia,

- ubezpieczenie wobec osób trzecich.

- Wykonawca nie zostanie dopuszczony do robót, jeśli nie zawrze wymaganych ubezpieczeń.

- Zamawiający do czasu przedłożenia dokumentów ubezpieczeniowych nie przekaże Wykonawcy terenu budowy, a zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Polisy muszą obejmować odpowiedzialność Wykonawcy i Zamawiającego.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów, które będą spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo budowlane (Art. 10), tj. z materiałów, które zostały wprowadzone do obrotu  zgodnie z przepisami odrębnymi.

- Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz udostępniać te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organów.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w czasie budowy na terenie budowy, 
w granicach przekazanych przez Zamawiającego, należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP, ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkowania terenu.

- Materiały pochodzące z rozbiórek, które można w jakikolwiek sposób odzyskać, wykorzystać  lub zbyć stanowić będą własność Zamawiającego i od jego decyzji zależy, czy te materiały zatrzyma. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania tych materiałów i w razie dyspozycji o niezatrzymywaniu ich przez Zamawiającego do ich wywiezienia i utylizacji na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązuje się do przetransportowania i zmagazynowania odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, w miejsce unieszkodliwiania odpadów oraz udokumentowania sposobu ich zagospodarowania.

- Zamawiający wymaga, aby wyposażenie dostarczone w ramach realizacji zamówienia było fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej.

- Zamawiający wymaga, aby elementy przedmiotu zamówienia zostały zakupione w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co zgodnie z ust. 1 i ust. 2 oznacza, że posiadają stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Unii Europejskiej.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wszelkich robót budowlanych oraz dostaw wynikających z zakresu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko oraz dokonał rozładunku własnymi zasobami ludzkimi i sprzętem w miejscu docelowym.

§ 7

- Zaistniałe przypadki wykonania robót dodatkowych muszą być każdorazowo uzgadniane 
z Zamawiającym, w przeciwnym wypadku Wykonawcy nie przysługuje zapłata za wykonanie tych robót. Za roboty dodatkowe rozumie się roboty, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz z przyczyn technicznych lub gospodarczych ich wykonanie stało się niezbędne.

- Wartość robót dodatkowych będzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe i dane wyjściowe do kosztorysowania z kosztorysu ofertowego. W przypadku, gdy w kosztorysie ofertowym nie ma cen jednostkowych dla zakresu robót dodatkowych, Wykonawca sporządzi kalkulację własną przy zachowaniu tych samych norm, parametrów, standardów i składników do kosztorysowania, jak w kosztorysie ofertowym. Kalkulacja własna podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- Tryb postępowania przy zlecaniu robót dodatkowych:

- Wykonawca zgłosi inspektorowi nadzoru roboty dodatkowe, konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia,

- Wykonawca wspólnie z inspektorem nadzoru spiszą protokół konieczności,

- protokół konieczności wraz z kosztorysem, sprawdzonym przez inspektora nadzoru podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego,

- Zamawiający udzieli na roboty dodatkowe zamówienia na podstawie aneksu do umowy.

- Zaistniałe przypadki wykonania robót wynikających z wprowadzenia rozwiązań zamiennych, mogą być wykonane po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

- Roboty wynikające z rozwiązań zamiennych rozliczone będą na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę, uwzględniającego ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego Wykonawcy lub uzgodnione z Zamawiającym w wyniku negocjacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inżynierowi kontraktu terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia bądź otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego na własny koszt.

- Roboty ulegające zakryciu lub roboty zanikające odbierane będą w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia do odbioru.

§ 8

- Wykonawca na dzień zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie finansowej wysokości 10% wynagrodzenia brutto, tj. ……………………… zł (słownie brutto: ……………………………………….. lub w formie gwarancji bankowej.

- Strony ustalają, że:

- 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ……………….zł, wniesione w dacie zawarcia umowy stanowi część zabezpieczenia, która zostanie zwrócona Wykonawcy po wykonaniu zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego za należycie wykonane:

  - w przypadku wnoszenia tej części zabezpieczenia w pieniądzu, Wykonawca wpłaca je na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego,

  - w przypadku wnoszenia tej części zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych 
lub ubezpieczeniowych winne być one zgodne ze wzorami stanowiącymi załączniki do SIWZ oraz posiadać termin obowiązywania o jeden miesiąc dłuższy niż umowny termin wykonania zamówienia.

- 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ………………… zł, wniesione w dacie zawarcia umowy jest przeznaczone jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady:

  - okres rękojmi za wady fizyczne wynosi ……..  lata od daty dokonania odbioru końcowego robót,

  - w przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady w pieniądzu, Wykonawca wpłaca je na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego,

§ 9

- Rozliczenie robót będzie następowało na podstawie faktur częściowych za wykonane elementy robót do osiągnięcia wysokości 80% wynagrodzenia umownego.

- Dokumentami stanowiącymi podstawę do wystawienia faktur częściowych będą częściowe protokoły odbioru robót wraz z podaniem procentowego zaawansowania robót, podpisane przez kierownika budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru robót budowlanych oraz inżyniera kontraktu,

- Rozliczenie końcowe nastąpi po wystawieniu faktury końcowej na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.

- Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty wpływu wraz z dokumentami rozliczeniowymi               do Zamawiającego oraz potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4 w przypadku faktury końcowej.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty należnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez podwykonawcę oraz dołączy:

  - pisemne oświadczenia wszystkich podwykonawców, że wymagalne płatności na ich rzecz zostały dokonane,

  - pisemne oświadczenia, że dokonał wszystkich wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców oraz podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców,

  - potwierdzenia dokonania wszystkich wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców 
oraz podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców.

§ 10

Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w formie pisemnej o terminie zakończenia robót budowlanych najpóźniej na 3 dni przed tym terminem. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego i powiadomi o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, to Zamawiający przerwie czynności odbioru i wyznaczy termin usunięcia wad.

- O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru.

- Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Zamawiający wyznaczy terminy przeglądów w okresie gwarancji i rękojmi, a w razie stwierdzenia wad, wyznaczy termin ich usunięcia. Z przeglądów sporządza się protokoły podpisane przez obydwie strony.

- Niezależnie od wyznaczonych terminów przeglądów, Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego usunie wady zgłoszone przez niego w czasie eksploatacji obiektu w okresie gwarancji i rękojmi.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nienadających się do usunięcia Zamawiający może:

  - obniżyć odpowiednio wynagrodzenie na podstawie protokołu sporządzonego przez obie Strony, jeżeli wady te nie uniemożliwiają użytkowania obiektu,

  - odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 11

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu jego wykonania,

- opóźnienia w usunięciu wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 umowy,

- brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom                  lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, wysokość kary wyniesie 0,1% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy,

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia za niezrealizowaną część robót z wyjątkiem odstąpienia od umowy z powodu braku środków finansowych na realizację inwestycji.

  - W razie opóźnienia w zapłacie swoich należności strony mogą domagać się zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.

  - Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej niezrealizowanej części w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku niezachowania przez Wykonawcę właściwej jakości robót, bądź prowadzenia robót w sposób niestaranny. W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę w formie pisemnej do zachowania właściwej jakości robót, bądź prowadzenia robót w sposób staranny. W przypadku niezastosowania się przez Wykonawcę w trybie natychmiastowym, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych, do uwag Zamawiającego, wówczas Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym.

  - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia                   lub z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Jeżeli kary umowne nie pokrywają szkody doznanej przez Zamawiającego, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości.

§ 12

- Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia niezbędnych informacji do zrealizowania usługi.

- Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą 
w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu umowy jest …………………………. Osoba wskazana w poprzednim zdaniu jest upoważniona do podejmowania bieżących decyzji co do sposobu wykonania umowy, etc.

- Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu umowy jest ......................................., tel.  ....................., fax ……………………., e-mail:…………….  .

§ 13

Stronom przysługuje odstąpienie od umowy lub jej niezrealizowanej części w następujących przypadkach:

Wykonawcy:

  - Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót,

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie jest w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy.

Zamawiającemu:

      - Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż siedem dni,

      - w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

      - rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania orzeczenia zajęcia majątku Wykonawcy.

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca zobowiązana jest podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących czynności:

- Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych robót.

- Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie strona, po której leży przyczyna odstąpienia od umowy.

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót. O ile przerwanie robót nie nastąpiło z winy Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany pokryć koszt materiałów i urządzeń oraz je przejąć.

- Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty urządzenia zaplecza budowy oraz materiał 
i konstrukcje stanowiące jego własność.

- Wykonawca zgłosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.

- Zamawiający jest zobowiązany do odbioru wykonanych robót.

- Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór.

- Strony wspólnie rozliczą koszty związane z odstąpieniem od umowy uwzględniając przyczyny odstąpienia.

§ 14

- Na wykonane roboty budowlane i dostawy stanowiące przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji jakości.

- Okres gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego odbioru robót i dostaw.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru końcowego robót i dostaw.

- W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie zamówienia, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach a Wykonawca zobowiązuje się  w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia, do ich usunięcia.

Niedotrzymanie terminu upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych.

- W okresie gwarancji jakości Wykonawca jest odpowiedzialny za powstałe wady na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. W celu skorzystania z uprawnień gwarancyjnych wystarczające jest zgłoszenie przez Zamawiającego roszczeń w terminie obowiązywania gwarancji.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji jakości w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 15

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:

- zmiany terminu umownego wykonania zamówienia oraz harmonogramu realizacji robót lub wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy z powodu:

- zmiany zakresu robót wynikających z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych  w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,

- konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz, uzgodnień itp.,

- konieczności wykonania robót wynikających z rozwiązań zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, których wykonanie będzie konieczne dla zrealizowania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego,

- zmiany przepisów, które skutkują zmianą pozwolenia na budowę wydanego dla realizowanego zamówienia,

- konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. nadzoru budowlanego, itp.

- z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych lub okoliczności, których Zamawiający  nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności (np. przeszkód atmosferycznych o charakterze katastrof) - nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę,

- w przypadku rezygnacji Zamawiającego z części robót i związaną z tym zmianą kwoty wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 umowy,

- zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót wynikających z rzeczywistych obmiarów, które powodują zmianę wartości umownej wraz ze zmianą tej wartości,

- zmiany podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego  lub Wykonawcy.

- W przypadku żądania przedłużenia terminu umownego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w przypadkach o których mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzona następująca procedura:

- Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co najmniej 10 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem,

- Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy przed upływem terminu wykonania umowy.

- Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania się o zmianach dotyczących określonych w umowie adresów, bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej umowy. Korespondencję doręczoną na adresy wskazane w niniejszej umowie każda ze stron uzna  za prawidłowo doręczoną w przypadku nie powiadomienia drugiej strony o zmianie swego adresu. Każda ze stron przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu nie wskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.

- Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

§ 16

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Powstałe spory strony poddawać będą rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych dla siedziby Zamawiającego.

Zamawiający: 							Wykonawca:

…………………………………		         		           	…………………………

Załącznik nr 3 – wzór wykazu zorganizowanych usług.

WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG

| Lp | Nazwa zleceniodawcy | Data realizacji | Tytuł wykonanego zamówienia | Zakres wykonanych prac |
| --- | --- | --- | --- | --- |

………………… dnia…………………..                          …………………………….…

(czytelny podpis)

Załącznik nr 4 – protokół odbioru przedmiotu zamówienia

PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

wykonanego przez ………………………………. zwanego dalej Wykonawcą na zamówienie Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zwanego dalej Zamawiającym odnośnie wykonania …………nazwa zadania…….. w ramach działań projektu ………… (umowa nr...............) w postępowaniu  o numerze …………………

- W dniu ………………. Zamawiający dokonał odbioru przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający postanawia przyjąć dzieło bez zastrzeżeń.

- Kwalifikuje się do wypłaty z uwzględnieniem pkt. 2 protokołu odbioru pełnej wysokości tj. w kwocie: ………… zł brutto  (słownie: …………. zł).

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT / rachunku  na adres Zamawiającego z tytułu wykonania zamówienia.

Zamawiający				                        Wykonawca

..........................................         		             ..........................................

Podpis 						            Podpis

# Footnotes

Niepotrzebne usunąć lub skreślić.

Należy usunąć jeżeli nie jest składane.